«بسمه تعالی»

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

شیوهنامه اجرایی

«طرح مردمی کاشت یک ‌میلیارد درخت»

طی دوره زمانی چهارساله (۱۴۰۵-۱۴۰۲)

شورای جنگل، مرتع و آبخیزداری

بهمن ۱۴۰۱

در راستای اجرایی نمودن دستور رییس جمهور محترم و وزیر محترم جهاد کشاورزی و بهمنظور ایجاد وحدت رویه و رعایت اصول و مبانی علمی، فنی و اجرایی، جهت ارتقای پوشش گیاهی اکوسیستم‌های طبیعی و سرانه فضای سبز کشور، شیوهنامه اجرایی «طرح مردمی تولید و کاشت یک میلیارد درخت» ابلاغ می گردد. شایسته است تمامی واحدهای ستادی و استانی با بهرهگیری از ظرفیت و توان مشارکتی مردم و دستگاهها و نهادهای دولتی و غیر دولتی نهایت سعی خود را در اجرای بهموقع و صحیح این طرح بعمل آورند؛ تا انشاءا... و به یاری پروردگار یکتا، شاهد احیا و بهبود پوشش گیاهی مناسب در سطح کشور باشیم.

1) ساز و کار اجرایی:

ستاد مرکزی این طرح در وزارت جهاد کشاورزی و با ریاست وزیر محترم با حضور معاونتهای وزارتخانه و نمایندگان سایر دستگاههای مشارکت کننده تشکیل شده است. نمودار شماره یک ساز و کار اجرای طرح را از مرحله سیاستگذاری تا نظارت بهطور خلاصه نمایش میدهد.

شکل 1: فرایند سیاست گذاری، مطالعه، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت طرح

شکل 2: برنامه های اجرایی و الزامات طرح

ذیل ستاد مرکزی چند کمیته شکل گرفته که مسؤولیت کمیته اجرایی طرح به‌ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور محول شده است. ارکان کمیته اجرایی طرح عبارتند از:

      - رئیس کمیته اجرایی طرح: دکتر عباسعلی نوبخت(معاون محترم وزیر و رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)

- مجری طرح: دکتر رضا احمدی

برای تسهیل در اجرای طرح، متناظر با ستاد مرکزی کارگروه هایی با ابلاغ ریاست محترم سازمان به‌شرح زیر شکل گرفته است:

- رئیس دبیرخانه و دبیر طرح: دکتر نقی شعبانیان (معاون محترم امور جنگل)

- کارگروه علمی: شورای جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان به مسؤولیت دکتر رسول اشرفیپور

- کارگروه فناوری: دفتر مهندسی و مطالعات به مسؤولیت مهندس مهراج خائیز

- کارگروه تولید نهال و نهالکاری: مرکز جنگلهای خارج از شمال به مسؤولیت دکتر کامران پورمقدم

- کارگروه اطلاع رسانی: دفتر روابط عمومی و امور بین الملل به مسؤولیت دکتر سمیعی

- کارگروه فرهنگسازی و مشارکت مردمی: دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی به مسؤولیت دکتر مرادی

در این فرایند تمامی سیاست‌گذاری‌های اصلی در ستاد مرکزی (وزارتخانه) و سیاست‌های درون بخشی و اجرایی در کمیته اجرایی (ستاد سازمان) انجام خواهد شد. مدیر اجرایی طرح مسؤول هماهنگی و پیگیری حسن اجرای طرح در ادارات کل استانی و تأمین امکانات و اعتبارات لازم بوده و گزارشهای روزانه و هفتگی را در اختیار کمیته قرار می‌دهد. دبیرخانه طرح وظیفه دریافت و تولید اطلاعات و ارسال آن به واحدهای ستادی و استانی و انجام کلیه مکاتبات و هماهنگیهای لازم برای برگزاری جلسات را به عهده دارد. کارگروه علمی (شورای جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان) با برقراری ارتباط با کمیته علمی (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور) و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی کشور و نیز بررسی مستندات داخلی و بین‌المللی و دریافت پیشهادات و مستندات از دفاتر تخصصی سازمان، مبانی علمی-اجرایی طرح را آماده و برای دبیرخانه ارسال می‌‌نماید. شورای مذکور عملکرد کمیته‌های فنی واحدهای ستادی و استانی ذیربط را نیز در راستای تهیه و تصویب طرح‌های اجرایی نظارت و هدایت می‌نماید. کارگروه فنی و مهندسی وظیفه ارائه و مدیریت اطلاعات و نقشه‌های رقومی و ساماندهی خروجی‌های مکان‌محور و نیز مدیریت سامانه مربوطه را بر عهده دارد و نقشه‌های اولیه توسط این کارگروه تهیه و برای استان‌ها ارسال میگردد؛ این کارگروه با ادارات کل استانی برای نهایی‌سازی نقشه و مختصات محل‌های اجرای طرح در

طول مدت اجرا همکاری کامل خواهد داشت.

شکل 3: نمودار تشکیلاتی ستاد ملی طرح

2) زمانبندی اجرای طرح:

- تجهیز و فعالسازی نهالستانها و تولید نهال از سال اول طرح (از سال 1401 تا شهریور 1402)

- شناسایی و انتخاب عرصه (زمستان 1401 تا پاییز 1402)

- تهیه طرحهای اجرایی، تعیین گونه و برنامه ریزی (زمستان 1401 تا پاییز 1402)

- تعیین و اعلام میزان نهال مورد نیاز براساس طرح های اجرایی مصوب، برای نهالستانهای هدف (از پاییز 1402 به بعد)

- تولید نهال استاندارد در نهالستان ها (از سال 1401 تا 1405)

- توزیع نهال در میان سازمانها، نهادها و مردم و انجام عملیات کاشت از پاییز 1402

| زمان | اقدامات | ردیف |
| --- | --- | --- |
| از سال 1401 تا شهریور 1402 | تجهیز و فعالسازی نهالستانها | 1 |
| زمستان 1401 تا پاییز 1402 | شناسایی و انتخاب عرصه | 2 |
| 1402 و 1403 | تهیه طرحهای اجرایی،تعیین گونه و برنامه ریزی | 3 |
| پاییز 1402 به بعد | تعیین و اعلام میزان نهال مورد نیاز براساس طرح | 4 |
| از سال 1401 تا 1405 | تولید نهال استاندارد در نهالستان ها | 5 |
| از پاییز 1402(با رعایت فصل کاشت) | توزیع نهال و انجام عملیات کاشت | 6 |
| از سال 1401 تا 1405 | نظارت بر کمیت و کیفیت کار و ارزیابی عملیات | 7 |
| از سال 1401 تا 1405 | مستند سازی، تکمیل بانک اطلاعاتی و سامانه تخصصی | 8 |

نظارت بر حسن اجرای کار از ابتدا تا پایان طرح توسط واحدهای استانی و ستادی و مستند سازی

3) اصول حاکم بر اجرای طرح:

- تلاش برای جلب مشارکت مردم، جوامع محلی، بخش غیر دولتی و سازمانهای مردم نهاد، خیرین،سرمایه گذاران برای اجرای طرح در هر منطقه

- استفاده حداکثری از تمامی داده‌ها، طرح‌ها و امکانات موجود ستاد سازمان و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانی

- همکاری و همدلی تمامی دستگاه های اجرایی در راستای تحقق اهداف این طرح

- احصا و بکار گیری کلیه ظرفیت های مردمی و بخش های عمومی و غیر دولتی در تحقق اهداف طرح

- هدایت صحیح اعتبارات در بخش‌های مختلف سازمان در راستای عملیاتی نمودن طرح

- مکان محور نمودن عرصه های کاشت، تکمیل بانک اطلاعاتی و به روز رسانی سامانه مربوطه

- بکار گیری فن آوری های نوین جهت تولید، کاشت و نگهداری درختکاری با هزینه مطلوب و مصرف بهینه منابع آبی

- نظارت و پایش مستمر طرح توسط ناظرین منتخب مقیم، معین و عالی

4) الزامات و توصیه های فنی اجرای طرح:

- در انتخاب عرصه برای اجرای طرح، توجه به موقعیت، توان اکولوژیک و ویژگی‌های رویشگاهی عرصه بسیار مهم است. ضرورتاً هر عرصه‌ای با پوشش گیاهی کمتراکم نمی‌تواند برای اجرای طرح مناسب باشد، بلکه باید به توان رویشگاه توجه جدی شود.

- توجه و دقت کافی در انتخاب گونه درختی و درختچه‌ای مناسب و بومی منطقه بسیار مهم و ضروری است.

- استاندارد و کیفیت نهال های تولیدی در نهالستان میبایست رعایت و به طور مستمر تحت نظارت و کنترل قرار گرفته و در انتخاب نهالهای با کیفیت و روش صحیح انتقال از نهالستان به عرصه های کاشت دقت لازم صورت پذیرد.

- اصول صحیح کاشت متناسب با شرایط اکولوژیک هر منطقه (با روشهای نزدیک به طبیعت) باید با دقت رعایت شود و از هر گونه اقدامی که منجر به تخریب عرصه و تشدید فرسایش خاک شود جداٌ پرهیز گردد.

- کاشت درختان به صورت نهال یا بذر باید به گونهای صورت گیرد که کمترین دستخوردگی و بهمخوردگی در عرصه و خاک ایجاد شود.

- نسبت به تأمین منابع آب مطمئن و اجرای صحیح اصول نگهداری پس از کاشت بهمنظور استقرار کامل درختان کاشته شده توجه جدی شود.

- توجه و دقت کافی برای انتخاب روش‌های کاشت مناسب و استفاده از روش های استحصال و تأمین آب و بهره‌گیری از سامانه‌های سطوح آبگیر باران و روان‌آب‌های سطحی به منظور جمع آوری رواناب برای تغذیه نهالها در صورت وجود شرایط فنی اکولوژیک ضروری است.

- در صورت ضرورت‌های فنی و اکولوژیک از کاشت بذر گونه‌های درختی و درختچه‌ای توأم با سامانه سطوح آبگیر استفاده گردد.

- اجرای طرح در عرصه‌های مرتعی فاقد طرح مرتعداری مصوب با استفاده از گونه های پوششی مرتعی متناسب با شرایط رویشگاهی، اقلیمی و ادافیکی بلامانع است.

- اجرای طرح در عرصه های مرتعی دارای طرح مرتعداری با هر میزان تراکم پوشش گیاهی و مراتع متراکم (R1) ممنوع است.

- در اجرای طرح درخت‌کاری توجه به ملاحظات اجتماعی بسیار مهم است و اجرای طرح نباید موجب افزایش تنش‌های اجتماعی بین جوامع محلی و یا بهره‌برداران قانونی شود.

5) نحوه انتخاب عرصه:

با توجه به ضرورت انجام بهموقع مراحل اجرایی طرح، ضرورت دارد عرصه‌های مناسب برای انجام کار که قرار است توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری درخت‌کاری شود، با توجه به شرایط ذیل مشخص و تعیین گردد. برای انتخاب عرصه رعایت اصول مندرج در فصل اول شرح خدمات پیوست (پیوست شماره 2) الزامی است.

الف) تعیین عرصه‌های مناسب برای درخت‌کاری براساس طرح‌های مطالعاتی موجود:

- استخراج و تهیه نقشه رقومی عرصههای تعیین شده برای عملیات بیولوژیک در طرحهای مصوب قبلی و در حال تصویب (طرحهای جنگلداری، آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی) با همکاری واحدهای ستادی

- بازدید از عرصه های استخراج شده و بررسی عرصه و در صورت نیاز بازنگری در اصول و مبانی فنی و اجرایی

- تکمیل فرم شناسنامه فنی طرح براساس فرم پیوست (پیوست شماره 1) برای عرصه های تعیین شده در بند یک

- تهیه نقشه‌های رقومی در فرمت اعلامی از سوی دفتر مهندسی و مطالعات (Shp، Kml، Kmz و ...)

- ارسال نقشه ها به همراه فرم‌های تکمیل شده برای دبیرخانه طرح

- بازدید از عرصههای جنگلکاری شده در طرحهای مصوب قبلی و در صورت نیاز به واکاری، تهیه نقشه مربوطه

ب) عرصه‌های جنگلی کم‌تراکم فاقد طرح:

- توجه به سرشت و توان اکولوژیک عرصه و عدم درخت‌کاری فراتر از توان اکولوژیک عرصه؛ در واقع طرح در رویشگاه های جنگلی که در اثر تخریب، دچار کاهش ‌تراکم پوشش درختی و درختچه‌ای شده‌اند اجرا خواهد شد نه در رویشگاه هایی که براساس توان اکولوژیک خود دارای پوشش گیاهی طبیعی با تراکم کمتر هستند.

- دفتر مهندسی و مطالعات سازمان براساس آخرین نقشه‌های به‌روز شده پوشش گیاهی کشور، رویشگاه های جنگلی با طبقات F1، F2، F3، F4، F5 و F6 را به تفکیک هر استان و شهرستان تهیه و فایل نقشه‌های رقومی فوق را در اختیار ادارات کل استان‌ها قرار دهد.

- در مناطق رویشی ایران و تورانی و خلیج فارس و عمانی، تمرکز اجرای پروژه‌های بذرکاری و نهالکاری در عرصههای جنگلی با تراکم F3، F4، F5 و F6 میباشد.

- در منطقه رویشی هیرکانی، ارسبارانی و زاگرسی علاوه بر تمرکز بر عرصه های جنگلی با تراکم  F3، F4، F5 و F6 بهتشخیص واحدهای فنی و تأیید کمیته فنی استان، در محدودههای جنگلی با تراکم پوشش گیاهی بیش از 50 درصد (F1 و F2) در صورتی که در داخل محدوده لکههای خالی ایجاد شده باشد، بهمنظور احیای اکوسیستم و ایجاد پیوستگی جنگل، اجرای عملیات درختکاری در این عرصه‌ها با رعایت اصول فنی در اولویت قرار گیرد.

- ادارات کل استانی موظفند با همکاری معاونت امور جنگل (دبیرخانه طرح) و مرکز جنگل‌های خارج از شمال حداکثر تا تابستان سال ۱۴۰2 از محدوده های جنگلی (طبق بند 2)که نقشه آنها از طرف ستاد ارسال گردیده و یا بر اساس نقشه ها و مستندات استانی مکان هایی را مد نظر دارند دقیقا مشخص و بازدید نموده و نسبت به تدقیق نقشه های مذکور برای انتخاب عرصههای مناسب درخت کاری اقدام نمایند.

- حداکثر تا پاییز سال 1402 میبایست برای هر یک از عرصههای نهایی شده(هر پلیگون)، فرم شناسنامه فنی طرح (پیوست شماره 1) تکمیل و به همراه نقشه های رقومی برای دبیرخانه طرح در ستاد ارسال گردد.

- میبایست دقت شود تمامی عرصههای انتخابی بلامعارض بوده و اجرای طرح هیچگونه تعارض اجتماعی ایجاد ننماید.

- پس از تأیید عرصه برای اجرای طرح، براساس شرح خدمات پیوست (پیوست شماره 2)، طرح مطالعاتی برای عرصههای انتخابی تهیه و آماده اجرا باشد. لازم به توضیح است که شرح خدمات فوق کاملا خلاصه، مفید و موثر تهیه شده و ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری از سوابق داده ها و اطلاعات موجود در سطح استان جهت تهیه طرح بر اساس شرح خدمات مذکور برای پلی گون های انتخابی در سطح عرصه های منابع طبیعی استفاده نمایند.

ج) عرصه های مرتعی و بیابانی:

- دفتر مهندسی و مطالعات سازمان می‌بایست، براساس آخرین نقشه‌های رقومی به‌روز شده پوشش گیاهی کشور، عرصه‌های مرتعی با تراکم کمتر از ۲۵ درصد پوشش گیاهی که فاقد طرح مرتعداری هستند را با همکاری دفتر امور مرتع سازمان به تفکیک هر استان و شهرستان تهیه و برای ادارات کل استانی ارسال نماید.

- دفتر مهندسی و مطالعات سازمان می‌بایست، براساس آخرین نقشه‌های رقومی به‌روز شده پوشش گیاهی کشور و با هماهنگی دفتر امور بیابان، عرصه‌های بیابانی با رخساره‌های دارای قابلیت عملیات بیولوژیک به تفکیک هر استان و شهرستان تهیه و برای ادارات کل استانی ارسال نماید.

- ادارات کل استانی موظفند با همکاری دبیرخانه طرح و معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰2 با انجام بازدیدهای میدانی و استفاده از داده‌های موجود در استان، نقشه‌ عرصه‌های تعیین شده در بندهای 1 و 2 را تدقیق نموده و با در نظر گرفتن توان اکولوژیک رویشگاه و الزامات فوقالذکر، عرصه‌های مناسب درخت‌کاری را مشخص و نقشه‌های تدقیق شده را براساس فرمت مورد تأیید دفتر مهندسی و مطالعات به‌صورت رقومی تهیه و بههمراه فرم تکمیل شده شناسنامه فنی طرح(پیوست شماره 1) برای هر محدوده، به دبیرخانه طرح و دفتر مهندسی و مطالعات سازمان ارسال نمایند.

- پس از تأیید عرصه برای اجرای طرح، براساس شرح خدمات پیوست (پیوست شماره 2)، طرح مطالعاتی برای عرصههای انتخابی تهیه ، مصوب و آماده اجرا باشد.

6) تولید بذر و نهال:

- از فروردین ماه 1402 و به موازات تعیین عرصههای انتخاب شده در بخش قبل، حـداکثر تا پایان شـهریورماه سال 1402 برای عرصههای مذکور پس از تعیین موقعیت اکولوژیک هر محدوده، محاسبه مساحت، تراکم کاشت، نوع گونه، تعداد نهال و میزان بذر توسط مجری و کارگروه تولید نهال و نهالکاری تعیین میگردد.

- از فروردین ماه سال 1402 فهرست تولید نهال و بذر مورد نیاز به تفکیک هر یک از استان ها و نهالستانها توسط کارگروه مربوطه تهیه و برای ادارات کل استانی ارسال میگردد.

- عملیات تجهیز نهالستان ها و تولید نهال در نهالستانهای منتخب براساس فهرست ارسالی از دبیرخانه از فروردین سال 1402 آغاز خواهد شد.

- تولید نهال مناسب از لحاظ کیفیت و سازگاری اکولوژیکی با هر منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا ضرورت دارد اصول مربوطه همچون مشابهت شرایط اقلیمی محل تولید و محل کاشت، ارتفاع از سطح دریا و انجام تیمارهای آب و هوایی با دقت رعایت شود. در این خصوص ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها از تجارب علمی مراکز تحقیقاتی و مراجع علمی استان نیز استفاده نمایند.

- با توجه به شرایط اقلیمی کشور بهخصوص شرایط خشکسالی حاکم در یک دهه اخیر در بسیاری از نقاط کشور و بسیاری از اکوسیستم‌های طبیعی، عملیات احیا و غنی‌سازی می‌بایست همراه با کاشت بذر درختان و درختچه‌های جنگلی و استفاده از سامانه‌های سطوح آبگیر باران انجام شود. لذا در این طرح جمع‌آوری و تهیه بذور مناسب نیز میبایست مد نظر قرار گیرد.

- رعایت اصول صحیح جمعآوری بذر از لحاظ زمان مناسب و نیز آمادهسازی و نگهداری صحیح بذر میبایست بر اساس دستورالعمل های ابلاغی با دقت رعایت گردد.

- کارگروه تولید نهال و نهالکاری از طریق دبیرخانه طرح دستورالعملهای لازم جهت تولید نهال استاندارد و جمع آوری بذر را پس از تأیید شورای سازمان، حداکثر تا پایان فروردین سال 1402 تهیه و برای ادارات کل استانی ارسال نماید.

7) انجام مطالعات و تهیه طرح:

1) کلیه عرصه های انتخابی توسط ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ها می بایست براساس شرح خدمات پیوست شماره 2 دارای طرح درخت کاری باشند. در صورت وجود چند پلیگون مناسب برای درخت کاری در یک منطقه و امکان تهیه طرح واحد، می توان در قالب یک مطالعه نسبت به تهیه و اجرای طرح اقدام نمود.

2) ضرورت دارد کمیتههای فنی هر استان با هماهنگی معاونت امور جنگل و دبیرخانه طرح در ستاد سازمان، بهتناسب شرایط اکولوژیکی و اجتماعی هر منطقه براساس این راهنما نسبت به هدایت و تصویب طرحهای درختکاری اقدام نمایند.

3) بهتناسب شرایط اکولوژیکی و اجتماعی هر منطقه امکان جرح و تعدیل شرح خدمات(پیوست شماره 2) با تصویب کمیته فنی استان وجود دارد.

4) سعی گردد مراحل تهیه و تصویب طرحهای فوق قبل از فصل کاشت به پایان برسد.

5) طرحهای مطالعاتی درختکاری، صرفاً در کمیته فنی استان بررسی و تصویب میگردند.

6) لازم است از عرصههای تعیین شده در طرحهای مصوب قبلی که برای اجرای طرح درختکاری در نظر گرفته شدهاند، بازدید شده و در صورت نیاز و تأیید کمیته فنی استان مطالعات بازنگری شود.

8) نظارت بر حسن اجرا و نگهداری:

1) واحدهای ستادی و استانی نسبت به تعیین ناظر برای نظارت بر تولید نهال در نهالستانها، جمع آوری بذر و اجرای طرح با رعایت این شیوه نامه و اسناد ضمیمه اقدام نمایند.

2) دستورالعمل نظارت بر حسن تولید نهال و بذر و اجرای طرح توسط کارگروه مربوطه تهیه، و به ضمیمه اسناد پشتیبان طرح توسط دبیرخانه برای استانها ارسال میشود.

3) ناظرین استانی میبایست نسبت به تهیه گزارشهای مستمر ماهانه اقدام نموده و پس از تأیید کمیته فنی استان، برای دبیرخانه ستادی طرح ارسال نمایند.

4) کمیتههای فنی دفاتر ستادی ذیربط بر حسن تهیه طرحهای مطالعاتی مربوطه و انتخاب گونه و ملاحظه سایر مسائل علمی و فنی با هماهنگی شورای جنگل، مرتع و آبخیزداری سازمان نظارت مینمایند.

9) نحوه همکاری با سایر دستگاهها و جلب مشارکتهای مردمی:

یکی از مهمترین اهداف راهبردی این طرح برای کاشت یک میلیارد درخت در طول چهار سال، جلب مشارکت سایر دستگاههای دولتی، غیر دولتی و مردم میباشد. دستگاهها و نهادهای مشارکت کننده نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای درختکاری در عرصههای معدنی فعال و غیر فعال و شهرکهای صنعتی و یا صنایع مستقل؛ ستاد کل نیروهای مسلح جهت درختکاری در محاوط پادگانهای نظامی؛ شهرداریها، فرمانداریها و دهیاریها یا شوراهای روستایی به منظور توسعه فضای سبز شهری و ایجاد و توسعه بوستانهای روستایی؛ وزارت راه و شهر سازی برای توسعه فضای سبز اطراف آزاد راه ها و مسیر های مواصلاتی، آموزش و پرورش، تشکلهای مردم نهاد، مردم و بخش غیر دولتی علاقمند جهت توسعه فضای سبز و ... میباشند که نهال مورد نیاز آنان توسط ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر بخشهای غیر دولتی ذیصلاح تأمین خواهد شد. در این ارتباط اقدامات زیر توسط واحدهای استانی میبایست انجام و مورد پیگیری قرار گیرد:

1) توجه به تفاهم نامه های منعقده در سطح ملی، مصوبات کمیته اجرایی طرح جهت شناسایی و تعیین دستگاهها و نهادهای مناسب و علاقمند مشارکت در اجرای طرح و برقراری ارتباط و فراهم نمودن زمینه همکاری اجرایی و عملیاتی با واحدها و ظرفیت های استانی.

2) جلب مشارکت سازمان های صمت و راه و شهر سازی، شهرداریها، نهادهای نظامی، مجریان طرحهای معدنی، صنایع و شهرکهای صنعتی، آموزش و پرورش، فرمانداریها، دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاها و سایر افراد حقیقی و حقوقی علاقمند به مشارکت در طرح و انعقاد تفاهمنامه و کمک بهشناسایی صحیح عرصه توسط ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها.

3) نهال های مورد نیاز و متناسب با شرایط اکولوژیک هر منطقه برای اجرای طرح درخت کاری توسط مشارکت کنندگان حقیقی و حقوقی از سوی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و بخشهای غیر دولتی ذیصلاح تأمین خواهد شد.

4) عرصه های مد نظر اجرای طرح توسط بخش غیر دولتی، با همکاری واحدهای تخصصی (مهندسی و مطالعات و جنگل) اداره کل شناسایی شده و نقشههای رقومی آنها تهیه و فرم مشخصات اکولوژیک(شناسنامه فنی طرح) هر یک تکمیل و برای دبیرخانه و دفتر مهندسی و مطالعات سازمان ارسال میگردد.

5) در صورتی که طرح های مشارکتی درختکاری توسط مشارکت کنندگان حقیقی و حقوقی در عرصههای ملی احاله مدیریت شده پیش بینی، و سطح عرصه بیش از 10 هکتار باشد، یا حوزه مورد نظر از تعدادی پلیگون مستعد درختکاری برخوردار باشد، میبایست طبق شرح خدمات پیوست شماره 2، کل پلیگون های مورد نظر حوزه، در قالب یک طرح مطالعه و به تصویب کمیته فنی استان برسد؛ در صورتی که سطح عرصه کمتر از 10 هکتار باشد و عرصه شرایط و قابلیت درختکاری را داشته باشد، لازم است طرح تیپ طبق چارچوب ارائه شده در پیوست شماره 3 تهیه و تکمیل و به همراه نقشههای مربوطه به تصویب کمیته فنی استان برسد.

6) در صورتی که طرح های مشارکتی درختکاری توسط مشارکت کنندگان حقیقی و حقوقی در عرصههای غیر ملی پیش بینی شده باشد، برای عرصه انتخابی با سطح کمتر از 10 هکتار فرم شناسنامه فنی طرح(پیوست شماره 1) تکمیل و در صورتی که عرصه بیش از 10 هکتار وسعت داشته باشد، میبایست براساس پیوست شماره 3 طرح تیپ توسط مشارکت کننده تهیه و ارائه گردد.